İŞ-ZAMAN ÇİZELGESİ (*)

İŞ-ZAMAN ÇİZELGESİ (*)

| İP No | İş Paketi Adı | HAFTALAR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Tasarım ve Statik Arayüzler |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Veritabanı ve Sunucu İskeleti (Arka Plan Hazırlığı) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Veri Toplama (Data Pipeline) ve Yapay Zeka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | API Geliştirme ve Tam Entegrasyon |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Bildirim (Alarm) Sistemi ve Testler |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| İŞ PAKETİ TABLOSU (*) |  |
| --- | --- |
| İP No: 1 | İP Adı: Tasarım ve Statik Arayüzler |
| İP Hedefi: Uygulamanın görsel iskeletini (UI) ve kullanıcı deneyimini (UX) tasarlamak. Bu tasarımları API bağlantısına hazır, sahte (mock) verilerle çalışan statik Web ve Mobil uygulamalar haline getirmek. |  |
| İP Kapsamında Yapılacak İşler/Görevler: - Web (Next.js), Mobil (Flutter) ve Backend (FastAPI) için monorepo şeklinde GitHub klasör yapılarının oluşturulması. - Uygulamanın Web ve Mobil ekran tasarımlarının (Wireframe/UI) kaba taslak çizilmesi. - Web Paneli için Next.js kullanılarak statik arayüzün kodlanması (API bağlantısı olmadan, sahte/mock verilerle Ana Sayfa, Kripto Detay, İzleme Listesi ekranlarının yapılması). - Mobil Uygulama için Flutter kullanılarak statik arayüzün kodlanması (Sahte verilerle Radar Ana Ekranı, Bottom Sheet ve Ayarlar ekranlarının yapılması). |  |
| Başarı Ölçütü: İlgili iş paketinin hangi kriterleri sağladığında başarılı sayılacağı ölçülebilir ve izlenebilir şekilde nitel ve/veya nicel olarak belirtilir. - Web uygulamasının farklı ekran boyutlarına tasarım kayması olmadan uyum sağlaması. - Mobil uygulamanın simülatörde donmadan veya çökmeden çalışması. - Kullanıcının giriş ekranından detay sayfalarına kadar uygulamanın tüm akışını tıklayarak gezebilmesi. |  |
| Ara Çıktılar: İP için öngörülen ve başarı ölçütünün gerçekleşeceğini somut olarak gösteren (teknik rapor, liste, diyagram, analiz/ölçüm sonucu, algoritma, yazılım, anket formu, verim, ham veri vb.) ara çıktılara ilişkin bilgi verilir. - Tel çerçeve (Wireframe) tasarımları, GitHub klasör/repo mimarisi, statik React (Web) ve Flutter (Mobil) arayüz kodları. |  |

| İŞ PAKETİ TABLOSU (*) |  |
| --- | --- |
| İP No: 2 | İP Adı: Veritabanı ve Sunucu İskeleti (Arka Plan Hazırlığı) |
| İP Hedefi: Projenin veritabanı tablolarını kurmak, sunucu iskeletini ayağa kaldırmak ve güvenli bir yetkilendirme altyapısı sağlamak. |  |
| İP Kapsamında Yapılacak İşler/Görevler: - PostgreSQL veritabanının lokal veya bulut ortamında kurulması. - ORM (SQLAlchemy) kullanılarak veritabanı tablolarının (users, assets, price_history, sentiment_logs, alerts) kod tarafında oluşturulması. - Python FastAPI proje iskeletinin ayağa kaldırılması ve veritabanı bağlantısının sağlanması. - Kullanıcı kayıt olma (Register), giriş yapma (Login) ve JWT (JSON Web Token) tabanlı kimlik doğrulama altyapısının kodlanması. |  |
| Başarı Ölçütü: İlgili iş paketinin hangi kriterleri sağladığında başarılı sayılacağı ölçülebilir ve izlenebilir şekilde nitel ve/veya nicel olarak belirtilir. - ORM (SQLAlchemy) ile oluşturulan tablolar arasındaki veri ilişkilerinin (Foreign Key) hatasız çalışması. - Login ve Register işlemlerinin Postman testlerinde doğru JWT token ile 200 OK (Başarılı) yanıtını döndürmesi. - Kullanıcı şifrelerinin veritabanında düz metin olarak değil, güvenli bir şekilde şifrelenerek (Hash) saklanması. |  |
| Ara Çıktılar: İP için öngörülen ve başarı ölçütünün gerçekleşeceğini somut olarak gösteren (teknik rapor, liste, diyagram, analiz/ölçüm sonucu, algoritma, yazılım, anket formu, verim, ham veri vb.) ara çıktılara ilişkin bilgi verilir. - Veritabanı İlişki Diyagramı (ER Diagram), çalışan lokal FastAPI sunucusu, JWT destekli Auth (Kimlik Doğrulama) servis modülü. |  |

| İŞ PAKETİ TABLOSU (*) |  |  |
| --- | --- | --- |
| İP No: 3 | İP Adı: Veri Toplama (Data Pipeline) ve Yapay Zeka |  |
| İP Hedefi: Dış kaynaklardan finansal fiyatları ve haber metinlerini çekmek, bunları FinBERT modeli ile analiz ederek duygu skorlarına dönüştürmek ve bu süreci otomatize etmek. |  |  |
| İP Kapsamında Yapılacak İşler/Görevler: - Kripto borsalarından (örn: ccxt kütüphanesi veya Binance API) saatlik kripto fiyat ve hacim verilerini çeken Python fonksiyonlarının yazılması. - Finansal haber siteleri ve Reddit üzerinden (API veya Web Scraping ile) ilgili kripto paralar hakkındaki güncel metinleri toplayan scriptlerin yazılması. - Açık kaynaklı FinBERT (Doğal Dil İşleme) modelinin projeye dahil edilmesi. - Toplanan haber metinlerinin FinBERT'ten geçirilerek duygu skoruna (-1 ile +1 arası) dönüştürülmesi ve sentiment_logs tablosuna kaydedilmesi. - Celery ve Redis kurularak, bu veri çekme ve yapay zeka analiz işlemlerinin her saat başı arka planda otomatik (Cron Job) çalışacak şekilde ayarlanması. |  |  |
| Başarı Ölçütü: İlgili iş paketinin hangi kriterleri sağladığında başarılı sayılacağı ölçülebilir ve izlenebilir şekilde nitel ve/veya nicel olarak belirtilir. - Çekilen haber metinlerinin %95'ten fazlasının NLP modelinden (FinBERT) hatasız geçerek duygu skoruna (-1 ile +1 arası) dönüşmesi. - Celery ve Redis ile kurulan Cron Job (Zamanlanmış görev) sisteminin sistem çökmeden en az 24 saat boyunca kesintisiz saatlik veri çekebilmesi. |  |  |
| Ara Çıktılar: İP için öngörülen ve başarı ölçütünün gerçekleşeceğini somut olarak gösteren (teknik rapor, liste, diyagram, analiz/ölçüm sonucu, algoritma, yazılım, anket formu, verim, ham veri vb.) ara çıktılara ilişkin bilgi verilir. - Veri çeken scriptler (Scraping/ccxt API), FinBERT entegrasyonlu yapay zeka modülü, saatlik güncellenen sentiment_logs veritabanı tablosu. |  |  |
| Risk Yönetimi: İlgili iş paketi kapsamında projenin başarısını olumsuz yönde etkileyebilecek riskler ve bu risklerle karşılaşıldığında projenin başarıyla yürütülmesini sağlamak için alınacak tedbirler (B Planı) sunulur. |  |  |
| Risklerin Tanımı |  | Alınacak Tedbir(ler) (B planı) |
| - Haber sitelerinin botları engellemesi |  | - Veri çekme botları engellenirse doğrudan ücretsiz ve resmi RSS haber akışlarına (CoinDesk, Yahoo Finance vb.) geçilecektir. |
| - Yapay zeka modelinin lokal bilgisayarda donanım (RAM) darboğazı yaratması. |  | - Lokal makine yapay zekayı kaldıramazsa, model HuggingFace'in ücretsiz Inference API'si üzerinden uzak sunucu çağrısıyla çalıştırılacaktır. |

| İŞ PAKETİ TABLOSU (*) |  |  |
| --- | --- | --- |
| İP No: 4 | İP Adı: API Geliştirme ve Tam Entegrasyon |  |
| İP Hedefi: İşlenmiş analiz verilerini ve kullanıcı işlemlerini standart JSON formatında dışa açan Endpointleri yazmak ve statik arayüzleri bu gerçek API'ye bağlamak. |  |  |
| İP Kapsamında Yapılacak İşler/Görevler: - Web ve Mobil arayüzlerin ihtiyaç duyduğu JSON verilerini sağlayacak REST API uç noktalarının (Endpoint) kodlanması. - Alarm yönetimi için endpointlerin kodlanması. - 1. adımda yapılan Statik Web Panelindeki sahte verilerin kaldırılarak uygulamanın canlı API'ye bağlanması. - 1. adımda yapılan Statik Mobil Uygulamanın canlı API'ye bağlanması. |  |  |
| Başarı Ölçütü: İlgili iş paketinin hangi kriterleri sağladığında başarılı sayılacağı ölçülebilir ve izlenebilir şekilde nitel ve/veya nicel olarak belirtilir. - API veri çekme isteklerinin (GET) maksimum 2 saniyenin altında yanıt dönmesi. - Web ve Mobil arayüzdeki fiyat/duygu grafiklerinin API'den gelen gerçek zamanlı verilerle hatasız şekilde ekrana çizdirilmesi. |  |  |
| Ara Çıktılar: İP için öngörülen ve başarı ölçütünün gerçekleşeceğini somut olarak gösteren (teknik rapor, liste, diyagram, analiz/ölçüm sonucu, algoritma, yazılım, anket formu, verim, ham veri vb.) ara çıktılara ilişkin bilgi verilir. - Tamamlanmış REST API uç noktaları listesi (Swagger/OpenAPI Dokümantasyonu), canlı API'ye bağlı ve verileri dinamik render eden Web ve Mobil uygulamalar. |  |  |
| Risk Yönetimi: İlgili iş paketi kapsamında projenin başarısını olumsuz yönde etkileyebilecek riskler ve bu risklerle karşılaşıldığında projenin başarıyla yürütülmesini sağlamak için alınacak tedbirler (B Planı) sunulur. |  |  |
| Risklerin Tanımı |  | Alınacak Tedbir(ler) (B planı) |
| - İstemci (Web/Mobil) ile Sunucu (Backend) arasında yaşanabilecek CORS (Cross-Origin Resource Sharing) erişim hataları veya veri tiplerinin (Örn: String yerine Integer gelmesi) uyuşmazlığından doğacak çökmeler. |  | - FastAPI tarafında CORS ayarları en baştan esnek (Wildcard) tutulacak ve Python Pydantic kütüphanesi ile API veri doğrulama (Validation) katı kurallarla tanımlanarak veri uyumsuzluğunun önüne geçilecektir. |

| İŞ PAKETİ TABLOSU (*) |  |  |
| --- | --- | --- |
| İP No: 5 | İP Adı: Bildirim (Alarm) Sistemi ve Testler |  |
| İP Hedefi: Kullanıcıların piyasa riskleri için belirlediği "Duygu/Fiyat" alarmlarını arka planda izleyen sistemi kurmak ve uygulamayı uçtan uca test ederek yayına (sunuma) hazır hale getirmek. |  |  |
| İP Kapsamında Yapılacak İşler/Görevler: - Arka planda çalışan bir kontrolcü (Checker) yazılması: Veritabanında kullanıcının kurduğu "Duygu skoru X'in altına düşerse" şartının saatlik olarak taranması. - Şart sağlandığında kullanıcıya E-posta gönderecek SMTP servisinin entegre edilmesi. - Şart sağlandığında mobil cihaza Anlık Bildirim gönderecek Firebase Cloud Messaging altyapısının kurulması. - Sistemin baştan sona (Web, Mobil, API) entegrasyon testlerinin yapılması ve arayüzdeki hataların giderilmesi. |  |  |
| Başarı Ölçütü: İlgili iş paketinin hangi kriterleri sağladığında başarılı sayılacağı ölçülebilir ve izlenebilir şekilde nitel ve/veya nicel olarak belirtilir. - Veritabanında bir kullanıcının belirlediği alarm şartı oluştuğunda (örn: Skor < -0.5), kullanıcının telefonuna veya mailine maksimum 1 dakika içinde bildirimin ulaşması. - Uygulamanın tüm platformlarda (Web, Mobil) gerçekleştirilen uçtan uca (E2E) kullanıcı test senaryolarını başarıyla geçmesi. |  |  |
| Ara Çıktılar: İP için öngörülen ve başarı ölçütünün gerçekleşeceğini somut olarak gösteren (teknik rapor, liste, diyagram, analiz/ölçüm sonucu, algoritma, yazılım, anket formu, verim, ham veri vb.) ara çıktılara ilişkin bilgi verilir. - E-posta (SMTP) ve Push (FCM) bildirim altyapısı kodları, tespit edilen hatalar ve çözüm raporu (Bug Report), hatasız çalışan nihai proje sunumu. |  |  |
| Risk Yönetimi: İlgili iş paketi kapsamında projenin başarısını olumsuz yönde etkileyebilecek riskler ve bu risklerle karşılaşıldığında projenin başarıyla yürütülmesini sağlamak için alınacak tedbirler (B Planı) sunulur. |  |  |
| Risklerin Tanımı |  | Alınacak Tedbir(ler) (B planı) |
| - Mobil anlık bildirimlerde (Push Notifications) özellikle iOS tarafında Apple Geliştirici Hesabı zorunluluğu nedeniyle sertifika sorunları yaşanması veya atılan e-postaların spam filtrelerine takılması. |  | - Mobil Push bildirimlerinde sadece Android ortamı hedeflenecek. Acil durum e-postaları için daha güvenilir olan Google/Outlook SMTP sunucuları kullanılacaktır. |

1.Hafta

- Web (Next.js), Mobil (Flutter) ve Backend (FastAPI) için monorepo şeklinde GitHub klasör yapılarının oluşturulması.

- Uygulamanın Web ve Mobil ekran tasarımlarının (Wireframe/UI) kaba taslak çizilmesi.

2.Hafta

- Web Paneli için Next.js kullanılarak statik arayüzün kodlanması (API bağlantısı olmadan, sahte/mock verilerle Ana Sayfa, Kripto Detay, İzleme Listesi ekranlarının yapılması).

- Mobil Uygulama için Flutter kullanılarak statik arayüzün kodlanması (Sahte verilerle Radar Ana Ekranı, Bottom Sheet ve Ayarlar ekranlarının yapılması).

3.Hafta

- PostgreSQL veritabanının lokal veya bulut ortamında kurulması.

- ORM (SQLAlchemy) kullanılarak veritabanı tablolarının (users, assets, price_history, sentiment_logs, alerts) kod tarafında oluşturulması.

- Python FastAPI proje iskeletinin ayağa kaldırılması ve veritabanı bağlantısının sağlanması.

4.Hafta

- Kullanıcı kayıt olma (Register), giriş yapma (Login) ve JWT (JSON Web Token) tabanlı kimlik doğrulama altyapısının kodlanması.

5.Hafta

- Kripto borsalarından (örn: ccxt kütüphanesi veya Binance API) saatlik kripto fiyat ve hacim verilerini çeken Python fonksiyonlarının yazılması.

- Finansal haber siteleri ve Reddit üzerinden (API veya Web Scraping ile) ilgili kripto paralar hakkındaki güncel metinleri toplayan scriptlerin yazılması.

- Açık kaynaklı FinBERT (Doğal Dil İşleme) modelinin projeye dahil edilmesi.

6.Hafta

- Toplanan haber metinlerinin FinBERT'ten geçirilerek duygu skoruna (-1 ile +1 arası) dönüştürülmesi ve sentiment_logs tablosuna kaydedilmesi.

7.Hafta

- Celery ve Redis kurularak, bu veri çekme ve yapay zeka analiz işlemlerinin her saat başı arka planda otomatik (Cron Job) çalışacak şekilde ayarlanması.

8.Hafta

- Web ve Mobil arayüzlerin ihtiyaç duyduğu JSON verilerini sağlayacak REST API uç noktalarının (Endpoint) kodlanması.

- Alarm yönetimi için endpointlerin kodlanması.

9.Hafta

- 1. adımda yapılan Statik Web Panelindeki sahte verilerin kaldırılarak uygulamanın canlı API'ye bağlanması.

- 1. adımda yapılan Statik Mobil Uygulamanın canlı API'ye bağlanması.

10.Hafta

- Arka planda çalışan bir kontrolcü (Checker) yazılması: Veritabanında kullanıcının kurduğu "Duygu skoru X'in altına düşerse" şartının saatlik olarak taranması.

- Şart sağlandığında kullanıcıya E-posta gönderecek SMTP servisinin entegre edilmesi.

11.Hafta

- Şart sağlandığında mobil cihaza Anlık Bildirim gönderecek Firebase Cloud Messaging altyapısının kurulması.

- Sistemin baştan sona (Web, Mobil, API) entegrasyon testlerinin yapılması ve arayüzdeki hataların giderilmesi.